中華民國現代五項暨冬季兩項運動協會採購跑步及滑輪射擊用射擊區工程

投標須知

以下各項招標規定內容，由機關填寫，投標廠商不得填寫或塗改。

採購單位：中華民國現代五項暨冬季兩項運動協會。

地    址：高雄市楠梓區旗楠路160號(現代五項訓練中心)。

電    話：07-3521647

- 本採購適用政府採購法(以下簡稱採購法)所訂定之規定。

- 本採購為工程採購，其性質為採購馬廄新建工程，其品名、規格、數量說明如工程明細表。

- 招標方式為公告金額以上未達查核金額之公開招標採購。

- 本採購案採訂定低價，但不公告底價方式辦理。

- 本採購決標方式為：總價決標。

- 投標廠商標價幣別：新台幣。

- 工程地點：高雄市楠梓區旗楠路160號(現代五項訓練中心)。

八、截標時間：97年07 月28 日 17 時 00 分。

九、開標時間：97年07 月29 日 14 時 30 分。

十、開標地點：高雄市楠梓區旗楠路160號(現代五項訓練中心)。

十一、得標廠商需於開標後二日內簽約完成。

十二、廠商繳驗證件(如為影本需加蓋公司大小章)：
1.經濟部公司執照。
2.營利事業登記證。（營業項目需包含土木工業以上之營造業）
3.最近一期營業稅納稅證明文件(稅捐稽徵處第二聯收據聯)。

十三、廠商對招標文件內容有疑義者，應以書面向招標機關請求釋疑之期限自公告日或邀標日起等標期之四分之一，其尾數不足一日者，以一日計。

十四、機關以書面答復前條請求釋疑廠商之期限為投標截止期限前一日答復。

十五、投標文件有效期自投標時起至開標後三日止。

十六、廠商應遞送投標文件一式一份。

十七、投標文件使用文字為中文。

十八、每一投標廠商有權參加開標之人數以二人為限。

十九、履約保證金
       1.履約保證金額為新台幣壹拾萬元整。(限以銀行本票或支票為之

，支票抬頭需為「中華民國現代五項暨冬季兩項運動協會」。
      2.履約保證金之繳納期限為得標後三日內。
       3.履約保證金之有效期至驗收合格日。
       4.履約保證金之退還條件：交貨後驗收合格且無待解決事項後無息發還

5.廠商有下列情形之一者其所繳納之履約保證金，不予發還：
         (1)偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。
         (2)因履約或驗收違犯政府採購法第八十七條至九十二條(團標、綁

標、洩密、脅迫)之罪，經判決有罪確定者。
         (3)無正當理由而不履行契約者。
         (4)因可歸責於廠商之事由，致終止或解除契約或延誤履約期限，情

節重大者。
         (5)查驗或驗收不合格。且未於通知期間內依規定辦理者。
         (6)有破產或其他重大情事，致無法繼續履約者。

二十、驗收期限：廠商應於開工日起30個工作天內全部完工。

二一、驗收如有不合格時，廠商應在交貨期限內改善並報請複驗，但複驗逾期，仍按逾期計罰。

二二、複驗以一次為限，複驗仍不合格時，依本須知罰則處理。

二三、付款條件：俟全部完工、驗收均合格後，一次付清。

二四、罰則：

1.逾期不簽約者，除解除得標權，由次標承購或另行招標，均由本會自

行決定。

2.交貨逾期者，每逾一日按總價千分之一計罰，若逾十五日則解除合約並沒收履約保證金。

3.若驗收不合格者准予複驗乙次結果仍不合格，則予解除合約，並沒收履約保證金。

二五、不良廠商刊登公報：議價廠商，如有發生違約之各項情形之一
      者，本會即將事實及理由通知該廠商，若未提出異議，則予以
      刊登政府採購公報。

二六、異議及申訴：廠商與本會之投標､履約或驗收之爭議，依政府購法相關

異議申訴之規定辦理。

二七、本採購決標原則：採訂底價之採購，以合於招標文件規定，且在底價

以內之最低標為得標廠商。

二八、招標標的之功能、效益、規格、標準、數量或場所等說明及得標廠商應履行之契約責任：如工程明細。

二九、投標商應依規定填妥（不得使用鉛筆）本招標文件所附招標投      標及契約文件、投標標價清單，連同資格文件、規格文件及招      標文件所規定之其他文件，密封後投標。

三十、投標文件須於 97 年 07 月28 日以前，以郵遞或專人送達至機關地址。

三一、附則：

- 投標廠商應於投標前詳細審慎研閱本會所發之全部文件，俾以明瞭本會一切有關事項，對本投標須知與附件如有疑議時，請於投標前一個工作天向本會洽詢，否則開標當日一切疑義以本會解釋為準，廠商不得提出異議。

   2.本投標須知為合約附件之一，其效力與合約同投標廠商應從其規定

。如因規格須重新檢討必要或有其他特殊狀況，本會得停止開標或宣佈廢標。

3.本須知有關事項涉訟時，承商同意以台灣高雄地方法院為第一審管轄法院。

   4.得標廠商若被本會取消得標權或解除合約，除沒收履約保證金，並

列為不良紀錄廠商，三年內不得參加本會同案物品投標。

   5.本須知如有未盡事宜，除於開標前補充說明外並遵循「政府採購法」

有關財物類採購標須知附件規定辦理，列入紀錄並為合約條款之一。